# 1. Introducción

Scrum y Kanban son dos de los marcos de trabajo más utilizados dentro de la filosofía ágil para la gestión de proyectos de software. Aunque ambos comparten principios comunes como la entrega continua de valor, la transparencia y la mejora constante, difieren considerablemente en su estructura, sus roles, su forma de planificar el trabajo y el nivel de flexibilidad que ofrecen a los equipos.

Este documento explica cómo funciona cada metodología, cuáles son sus elementos clave y en qué se diferencian, con el fin de entender cuándo conviene aplicar una u otra según el contexto del proyecto y del equipo.

# 2. Scrum

Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental que organiza el desarrollo en ciclos de tiempo fijos llamados Sprints, generalmente de una a cuatro semanas. Al final de cada Sprint se debe entregar un incremento de producto funcional y potencialmente entregable.

## 2.1 Roles de Scrum

- Product Owner: define y prioriza el Product Backlog, representando la voz del negocio y del cliente.

- Scrum Master: facilita el proceso, elimina impedimentos y vela por que el equipo siga el marco de trabajo.

- Equipo de Desarrollo: grupo autoorganizado y multifuncional responsable de construir el incremento del producto.

## 2.2 Eventos (ceremonias)

- Sprint Planning: se define qué elementos del backlog se trabajarán durante el Sprint.

- Daily Scrum: reunión diaria breve (máx. 15 min) para sincronizar avances y detectar bloqueos.

- Sprint Review: se presenta el incremento construido a los interesados (stakeholders).

- Sprint Retrospective: el equipo reflexiona sobre el proceso para identificar mejoras.

## 2.3 Artefactos

- Product Backlog: lista priorizada de todo lo que podría necesitar el producto.

- Sprint Backlog: subconjunto del Product Backlog seleccionado para el Sprint actual, más el plan para entregarlo.

- Incremento: suma de todos los elementos completados durante el Sprint, cumpliendo la "Definición de Terminado".

## 2.4 Características clave

- Trabajo organizado en Sprints de duración fija (time-boxed).

- Los cambios en el alcance del Sprint no se permiten una vez iniciado (se protege al equipo de interrupciones).

- Roles y ceremonias claramente definidos.

- Se mide el progreso mediante velocidad del equipo (story points completados por Sprint).

# 3. Kanban

Kanban es un método de gestión visual del flujo de trabajo, originado en el sistema de producción de Toyota, que busca visualizar el trabajo, limitar el trabajo en curso (WIP) y optimizar el flujo continuo de tareas, sin ciclos fijos de tiempo.

## 3.1 Principios fundamentales

- Visualizar el flujo de trabajo mediante un tablero (columnas como "Por hacer", "En progreso", "Hecho").

- Limitar el trabajo en curso (WIP limits) para evitar la sobrecarga del equipo.

- Gestionar el flujo, identificando cuellos de botella y optimizando el tiempo de ciclo.

- Hacer explícitas las políticas del proceso.

- Implementar ciclos de retroalimentación.

- Mejorar de forma colaborativa y evolutiva (kaizen), sin imponer cambios drásticos.

## 3.2 El tablero Kanban

El tablero es la herramienta central de Kanban. Cada tarjeta representa una unidad de trabajo que avanza a través de columnas que reflejan el estado real del proceso. No existen roles obligatorios como en Scrum: el equipo puede mantener su estructura organizativa existente.

## 3.3 Características clave

- No exige Sprints ni ciclos fijos: el flujo es continuo.

- Las tareas pueden añadirse o reordenarse en cualquier momento, siempre que se respeten los límites de WIP.

- No define roles ni ceremonias obligatorias (aunque pueden adoptarse reuniones periódicas).

- Se mide el progreso mediante el tiempo de ciclo (lead time / cycle time) y el rendimiento (throughput).

- Es un método de mejora incremental que puede aplicarse sobre un proceso ya existente.

# 4. Comparación entre Scrum y Kanban

| Aspecto | Scrum | Kanban |
| --- | --- | --- |
| Estructura temporal | Basada en Sprints de duración fija | Flujo continuo, sin ciclos fijos |
| Roles | Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo | No define roles obligatorios |
| Cambios durante el ciclo | No se permiten cambios en el Sprint en curso | Se permiten en cualquier momento, respetando el WIP |
| Entregas | Al final de cada Sprint (incremento) | Continuas, a medida que se completan tareas |
| Ceremonias/eventos | Planning, Daily, Review, Retrospective | No obligatorias (opcionales según el equipo) |
| Métricas principales | Velocidad (story points por Sprint) | Tiempo de ciclo y rendimiento (throughput) |
| Límite de trabajo | Definido por la capacidad del Sprint | Límites explícitos de WIP por columna |
| Nivel de cambio organizacional | Alto: requiere adoptar roles y ceremonias nuevas | Bajo: puede aplicarse sobre procesos existentes |

# 5. ¿Cuándo usar cada metodología?

## 5.1 Scrum es más adecuado cuando:

- El proyecto tiene un alcance que se puede planificar por ciclos (releases o versiones).

- Se necesita una cadencia predecible de entregas.

- El equipo se beneficia de roles y responsabilidades bien definidos.

- El producto está en desarrollo activo con requerimientos que evolucionan entre Sprints.

## 5.2 Kanban es más adecuado cuando:

- El trabajo llega de forma impredecible o continua (ej. soporte, mantenimiento, mesas de ayuda).

- Se requiere alta flexibilidad para reordenar prioridades constantemente.

- El equipo ya tiene un proceso definido y busca optimizarlo gradualmente, sin una reestructuración radical.

- Se prioriza minimizar el tiempo de ciclo por encima de cumplir ciclos de planificación fijos.

# 6. Conclusión

Scrum y Kanban no son metodologías opuestas, sino enfoques complementarios dentro del marco ágil, cada uno con fortalezas distintas. Scrum aporta estructura, previsibilidad y roles definidos mediante Sprints, mientras que Kanban ofrece flexibilidad, visualización del flujo de trabajo y mejora continua sin necesidad de ciclos fijos. La elección entre uno u otro —o incluso una combinación de ambos, conocida como Scrumban— depende del tipo de proyecto, la naturaleza del trabajo y las necesidades del equipo.